**河源职业技术学院行政楼C栋前广场、车道下沉维修项目**

**采**

**购**

**合**

**同**

**甲方：河源职业技术学院**

**乙方：**

甲方： 法定代表人：

电话： 传真：

地址：

乙方： 法定代表人：

电话： 传真：

地址：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》及《民法典》的有关规定以及河源职业技术学院行政楼C栋前广场、车道下沉维修项目（招标编号：，采购代理机构：）的招标结果，以招投标文件为依据，本着平等互利和诚实信用的原则，经双方协商，一致同意签订本合同。

1. **工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量 单位** | **工程量** | **金 额(元)** | |
| **综合单价** | **合价** |
| 1 | 锯缝机锯缝 | 1、 锯缝机锯缝;缝深5cm | m | 43.60 |  |  |
| 2 | 拆除旧路 原有下沉水泥路面 | 1、拆除旧路 混凝土路面厚20cm 2、自卸汽车运石方 运距10km 3、挖掘机挖装松散石方 | ㎡ | 257.00 |  |  |
| 3 | 拆除旧路 拆除各类底层 机械拆除各类底层 厚15cm内 | 1、拆除旧路 拆除各类底层 机械拆除水泥石屑层 厚15cm 2、装载机装土方 3、自卸汽车运土方 运距10km | ㎡ | 257.00 |  |  |
| 4 | 拆除原有下沉植草砖 | 1、拆除旧路 水泥石屑层 厚10cm内 2、拆除人行道 植草砖 厚6cm内 3、自卸汽车运石方 运距10km 4、挖掘机挖装松散石方 | ㎡ | 45.00 |  |  |
| 5 | 砖地沟、明沟 | 1、人工挖沟槽土方 一、二类土  2、回填土 夯实机夯实 槽、坑 3、路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 4、10cm厚混凝土基础普通预拌混凝土 C15 5、砖砌明沟 两边1砖：预拌水泥砂浆 M7.5 6、零星项目 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 20+5mm 7、安装5mm厚，5cm高镀锌截水盖板 | m | 7.80 |  |  |
| 6 | 塑料管 | 1、室外塑料排水管(粘接)  2、塑料排水管直接 3、HDPE双壁波纹管|DN300 N8 | m | 3.00 |  |  |
| 7 | 塑料管 | 1、室外塑料排水管(粘接)  2、塑料排水管直接 3、HDPE双壁波纹管|DN200 N8 | m | 8.00 |  |  |
| 8 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | m³ | 8.40 |  |  |
| 9 | 回填砂 | 1、回填砂 | m³ | 1.58 |  |  |
| 10 | 回填方 | 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m³ | 6.83 |  |  |
| 11 | 雨水口 | 1、10cm厚垫层 混凝土(普通预拌混凝土 C15) 2、砖砌平篦式雨水进水井 单平篦(600×4000)井深 0.6m 3、20厚水泥砂浆抹灰 4、安装，镀锌沙井盖 |5mm厚，5cm高镀锌井盖（600\*800）） | 座 | 2.00 |  |  |
| 12 | 路床(槽)整形 | 1、路床碾压检验 | ㎡ | 302.00 |  |  |
| 13 | 水泥稳定土 | 1、路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm | ㎡ | 302.00 |  |  |
| 14 | 水泥混凝土路面 C30面层 厚20cm | 1、水泥混凝土路面 C30面层 厚20cm 2、C30普通商品混凝土20石(R3-1-56) 3、晒水养生 | ㎡ | 302.00 |  |  |
| 15 | 措施费 | 绿色施工，安全防护费用，垃圾清理等 | 项 | 1.00 |  |  |
| 16 | 税费 | 9% | 项 | 1.00 |  |  |
| 17 | 合计 |  | | | |  |

## 注：该工程清单中未提到的措施费、规费、其他费用及税费视为含在其中，以上所有项目均含材料、制作、运输、安装及施工中造成的一切破损复原等费用。

**二、合同金额**

1.合同金额为：人民币（大写）（小写：），已包含施工机械进退场及安拆费、雨季施工、夜间施工和因赶工期所采取相应措施等的一切费用。

2.合同总额包括乙方设计、采购、运输及保险、各项税费、措施费、安全文明施工费、相关部门验收及保修期内的维护保养等所有费用，以及乙方认为必要的其他货物、材料、工程、服务等费用。

**三、工程要求**

1.施工工期：签订合同后**20**个日历天完工。

2.完工及施工地点：河源职业技术学院行政楼C栋前广场、车道。

3.由乙方包工包料承做，所有设备材料，均须符合设计规范和有关国家规范要求。

4.乙方必须严格按照工程量清单、现行施工规范、安全操作规程和文明施工规定施工，保证工程质量、施工安全和文明施工，并接受甲方的监督指导和检查。

5.乙方做好现场施工组织工作，必须做到文明施工，服从甲方现场施工管理，遵守学校规定，物料摆放整齐，及时清理施工场地，保证施工现场的清洁和施工通道畅通。

6.乙方按施工进度计划施工，确保施工工期。

7.乙方按施工安全规范的规定，采取预防事故发生的有效措施，确保施工安全。若发生安全事故，由乙方承担全部责任。

8.乙方做好施工及隐蔽工程验收及记录，经甲方验收通过后方可进行下一道工序。

9.乙方进场施工必须遵守甲方物业管理有关规定。

10.处理后的地坪不再发生变形。

11.完工后的广场、车道路面不起灰。

**四、其它要求**

1.乙方必须严格按照招投标文件、现行施工规范、安全操作规程和文明施工规定施工，保证工程质量、施工安全和文明施工，并接受甲方的监督指导和检查。

2.工程质量按国标《市政工程施工质量验收规范》及有关规定达到验收合格。

3.建筑材料为原制造商制造的全新产品，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

4.建筑材料为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

**五、付款方式**

工程完工并验收合格后，乙方支付工程验收结算价的3%做工程质量保证金，甲方按程序支付至验收结算价的100%。贰年后按程序付清3%的工程质量保证金，不计利息。

乙方开户名称：

银行帐号：

开户行：

**六、缺陷责任期及售后服务要求**

1.本合同的缺陷责任期：为2年，缺陷责任期内乙方对所供设备实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身维护保养服务。

2.缺陷责任期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则缺陷责任期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则缺陷责任期重新计算。

3.在缺陷责任期内，非人为因素造成项目的缺陷，要求乙方在2小时内响应，8小时内到场，48小时内解决问题，无法修复的应予以更换，由此产生的一切费用均由乙方负责。

**七、安装与调试**

乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将货物、系统安装并调试至正常使用的最佳状态。

**八、验收**

甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

**九、违约责任与赔偿损失**

1.乙方交付的设备、工程/提供的服务不符合招投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价10%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付设备的/提供服务，从违约之日起每日按本合同总价3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。乙方在收到甲方解除通知书3日内，将已经交付的部分设备退场。逾期不退，甲方可自行处理该批设备，一切不利后果由乙方负责。逾期后甲方使用的，不视为甲方同意接受。

3.乙方非法转包的，甲方有权单方解除合同，并追究乙方单方的违约责任。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

**十、争议的解决**

合同执行过程中发生的任何的争议，如双方不能通过友好协商解决，双方均可向甲方所在地人民法院提交诉讼。

**十一、不可抗力**

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可能部分或全部免于承担违约责任。

**十二、税费**

在中国境内，外发生的本合同执行有关的一切税费均有由乙方负担。

**十三、其它**

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

**十四、合同生效**

1.本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式 陆份，甲方执 肆份，乙方 贰 份。自签字之日起即时生效，均具同等法律效力。

合同签订地：河源职业技术学院（以下无正文）

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：　　 法定代表人（签字）：

或授权代表（签字）： 或授权代表（签字）：

签订日期： 签订日期：